ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Строительно-Монтажное Управление № 3»

| 620137, г. Екатеринбург ул. Комвузовская, д. 21/б Тел.: (343) 374-09-89 приемная, E-mail: office@smu3.ru Генеральный директор Полищук Илья Семенович | ИНН 666 000 90 89 / КПП 667 001 001 ОКПО 32276100 / ОКВЭД 45.21.1 ОГРН 00 103 660 348 28 38 Р/с 40 70 28 10 716 16 0190 497 К/с 30 10 18 105 00000000 674 БИК 04 65 77 674 Уральский банк Сбербанка России г.Екатеринбург |
| --- | --- |

Исх. № 01/01-_______	                               	                                                                        «26» мая 2016г.

Руководителю предприятия

ЗАО "СМУ-3" предлагает рассмотреть возможность Вашего участия в качестве подрядчика на выполнение работ по  монтажу теплых полов на объекте: «Жилой дом с подземным гаражом ул. Тверитина, г. Екатеринбург».

Оплата Заказчиком производиться следующим образом – аванс в размере 30-50% от стоимости месячной потребности в оборудовании и материалах, после заключения Договора подряда. Далее оплата производиться по ежемесячному выполнению Подрядчиком монтажа, с пропорциональным зачетом аванса в процентном соотношении от Договора подряда. Ежемесячная оплата производиться после подписания  Актов выполненных работ в течение 15 календарных дней.

Сроки выполнения работ: с 15 июня 2016 г. по 1 сентября 2016 г.

Гарантия на работы и материалы составляет 5 лет, после сдачи дома в эксплуатацию.

Цена работ в договоре установлена твердой,  поставка материалов осуществляется Подрядчиком на основании выбранной Заказчиком номенклатуры по согласованной стоимости у конкретных Поставщиков.

При подписании договора Подрядчик предоставляет Заказчику развернутую смету на сумму, согласованную Заказчиком и Подрядчиком в процессе проведения тендера, в т.ч. стоимость материалов.

Прошу Вас направить в наш адрес предложение, в котором указать:

-  стоимость работ и материалов указать раздельно (предоставить укрупненную калькуляцию);

-  сроки выполнения работ (включая поставку оборудования);

-  условия оплаты работ (аванс %);

-  гарантия, лет;

-  работаете с НДС или без;

-  контактное лицо / контактный телефон;

-  карточка организации;

-  сканированные документы: СРО.

К письму прилагается техническое задание и рабочая документация или сделать запрос на электронный адрес: smu3_evg@mail.ru.

Примечание: в случае обнаружения ошибок в проекте, просьба об этом сообщить в предложении или на эл. адрес: egor_kosh@mail.ru и поставить в копию: smu3_evg@mail.ru.

По техническим вопросам обращаться: Главный инженер ОЗиСК Бабинов Александр Анатольевич, тел. 8-912-600-83-88. Инженер ОЗиСК  Кошелев Олег Александрович,  тел: 8-912-60-11-675

Вопросы и предложения по технической части отправлять: egor_kosh@mail.ru, an-er@mail.ru.

Контактное лицо: начальник коммерческого отдела Гофман Евгений Владимирович, 8-912-622-27-60, тел. 375-58-95, smu3_evg@mail.ru

Коммерческое предложение прошу направить до 03 июня 2016г. включительно на электронный адрес: smu3_evg@mail.ru, в случае с задержкой предоставления предложений в адрес СМУ-3, просьба сообщить по данной эл. почте.

Спасибо!

С уважением, Гофман Евгений Владимирович

Начальник коммерческого отдела ЗАО "СМУ-3"

ул. Комвузовская, 21"б", каб. 12

Тел.: 383-22-25, 375-58-95, Моб.: +7-912-622-27-60

E-mail: smu3_evg@mail.ru, Сайт: www.smu3.ru