ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по  благоустройству  территории  объекта : «Производственно-технический  центр по продаже и обслуживанию грузового автотранспорта», по адресу: 1098 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Свердловская область г.Первоуральск, с Новоалексеевское, ул.8 Марта, д.№37.»

1.Условия  проведения работ: Договор подряда.

2.Объект:Производственно-технический центр по продаже и обслуживанию грузового автотранспорта .

3.Адрес:Свердловская область г.Первоуральск, с Новоалексеевское, ул.8 Марта, д.№37

4.Вид строительства: Новое строительство.

5.Заказчик: ООО «Предприятие Бета».

6.Подрядная организация: По условиям конкурса.

7.Срок выполнения работ: не более  30 календарных дней.

8. Объём работ:

- снятие растительного слоя толщиной 300мм с транспортировкой на расстояние  до 300м  ;

- устройство подстилающего слоя  из скального грунта, фракцией 70- 120м,

- ( с отдельными включениями до 300мм) толщиной 300мм   на площади 33 165,59кв.м;

- устройство  основания из щебня фракционированного 40-70мм, толщиной 100мм, на площади 21478,81кв.м;

- устройство основания из щебня  фракционированного 20-40мм, толщиной 70мм, на площади 21 478,81кв.м;

- устройство нижнего слоя покрытия  из горячей крупнозернистой  асфальтобетонной смеси , толщиной 60мм, на площади 22 162,81кв.м;

- устройство верхнего слоя покрытия из   горячей мелкозернистой  асфальтобетонной смеси , толщиной 60мм, на площади 22 162,81кв.м

Перед предоставлением коммерческого предложения обязателен выезд на стройплощадку.

Приложения:

- План организации рельефа;

- План земляных масс;

- план благоустройства территории;

Контактный телефон: 8 922 026 91 26 -Бухтий Антон;